**BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI**

**HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐẶT ĐỒ ĂN TỪ XA CHO NHÀ HÀNG**

**Nhóm sinh viên:**

* Bùi Bích Hồng 20151610
* Phạm Minh Tú 20154207
* Trần Danh Hoàn 20131562
* Phạm Thị Duyên 20150649

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Nhật Quang

Thông tin liên hệ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | MSSV | Email | Số điện thoại |
| Phạm Minh Tú | 20154207 | phamminhtubkhn@gmail.com | 01216466841 |
| Bùi Bích Hồng | 20151610 | hongrainbow255@gmail.com | 0974175477 |
| Trần Danh Hoàn | 20131562 | daicahoan1995@gmail.com | 0964531350 |
| Phạm Thị Duyên | 20150649 | duyenhust2015@gmail.com | 0974302650 |

Nhóm trưởng: Phạm Minh Tú

# **1. Mô tả chung**

Xây dựng hệ thống đặt hàng đồ ăn từ xa cho nhà hàng trên nền tảng Web.

# **2. Phạm vi và mục tiêu của dự án**

Dự án bao gồm các chức năng: hỗ trợ đặt đồ ăn cho khách hàng, hỗ trợ quản lý thông tin đặt hàng cho nhà hàng và hỗ trợ quản lý thu chi cho chủ cửa hàng. Hệ thống cần chạy trên nền tảng web, với mục tiêu tạo ra sự dễ dàng và thuận lợi trong việc sử dụng cho nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

# **3. Lựa chọn quy trình phát triển phần mềm**

Nhóm lựa chọn mô hình phát triển phần mềm là mô hình thác nước, đây là một mô hình phổ biến và hiệu quả, đồng thời cũng dễ hiểu và dễ sử dụng.

# **4. Kế hoạch công việc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung công việc | Phân công | Hạn chót |
| 1 | Đề xuất đề tài | Cả nhóm | 22/9/2018 |
| 2 | Phân tích yêu cầu phần mềm | Cả nhóm | 02/10/2018 |
| 3 | Thiết kế hệ thống | Cả nhóm | 14/10/2018 |
| 4 | Đặc tả kiểm thử | Hồng, Hoàn |
| 5 | Lập trình triển khai | Tú, Duyên, Hồng | 15/12/2018 |
| 6 | Kiểm thử | Duyên, Hoàn | 20/12/2018 |
| 7 | Kiểm tra theo phân công của bộ môn | Tú | chưa có lịch |
| 8 | Báo cáo kết quả cho giảng viên hướng dẫn | Cả nhóm | 25/12/2018 |